## Slide 1
Sistema de Reservas de Canchas Deportivas
Semestre 2026-1 | CORHUILA

## Slide 2
Logros de la Semana
Avances significativos en la arquitectura, seguridad y funcionalidad del sistema distribuido.
Backend — Consolidación
CRUD completo de reservas en ms-reservas con manejo semántico de errores HTTP (404, 409, 400, 500) y configuración del Gateway mediante variables de entorno.
Autenticación Segura
Registro de usuarios con contraseña cifrada (BCrypt), login con generación de JWT con expiración de 24 horas y persistencia en MongoDB.
Seguridad del Gateway
Filtro JWT implementado, validación en cada petición, bloqueo de accesos no autorizados (401) y propagación de headers hacia microservicios.
Frontend — CRUD Funcional
Integración completa con API de reservas, lógica de creación, edición y eliminación, hooks personalizados y componentes de UI con validaciones.
Infraestructura
Ejecución con Docker Compose, integración de PostgreSQL y MongoDB, reconstrucción de contenedores para corrección de despliegue.

## Slide 3
Decisiones de Arquitectura
Externalización de Configuración
Uso de variables de entorno en el Gateway para mayor flexibilidad y seguridad en diferentes entornos de despliegue.
Manejo de Errores HTTP
Contrato consistente para facilitar la integración frontend y proporcionar mensajes claros al usuario.
Contenerización
Docker Compose para despliegue reproducible y escalable en cualquier infraestructura.
Seguridad Centralizada
Validación de JWT en el Gateway para proteger todos los microservicios de manera uniforme.

## Slide 4
Aspectos Pendientes
Funcionalidades clave para completar la implementación del sistema.
Control de Acceso
Implementación de roles (ADMIN vs USER) y restricción de acceso a recursos según permisos.
Integración Completa
Uso del usuario autenticado en ms-reservas y filtrado de reservas por propietario.
Frontend — Autenticación
Pantallas de login y registro, manejo de sesión con JWT y consumo de endpoints protegidos.

## Slide 5
Próximos Pasos
Backend
Implementación de control de acceso por roles
Integración del X-User-Id en la lógica de reservas
Validación de permisos en endpoints
Manejo de autorización granular
Frontend
Implementación de login y registro
Manejo de sesión con JWT
Consumo de endpoints protegidos
Interfaz de gestión de usuarios

## Slide 6
Validación del Sistema
Pruebas Realizadas
Acceso sin token
Respuesta 401 Unauthorized correctamente implementada
Acceso con token válido
Respuesta 200 OK y acceso a recursos protegidos
Generación de JWT
Token generado en login con información del usuario
Validación del token
Gateway valida firma y expiración correctamente
Consumo del CRUD
Frontend interactúa exitosamente con la API
Resultado: El sistema cuenta con autenticación funcional, un Gateway seguro y un frontend parcialmente integrado con la API.

## Slide 7
Estado Actual del Sistema
Arquitectura basada en microservicios con componentes desacoplados y comunicando eficientemente.
Backend Estable
Microservicios desacoplados con interfaces bien definidas y comunicación eficiente.
Seguridad Implementada
Autenticación JWT en el Gateway protege todos los endpoints de manera centralizada.
CRUD Funcional
Frontend integra operaciones completas de reservas con validaciones y estados gestionados.
Listo para Expansión
Base sólida para implementar control de acceso e integración completa del sistema.